BAN CHỈ ĐẠO 896 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------                                   -------------------

Số: 14/QĐ-BCĐ896 	Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

# QUYẾT ĐỊNH

# Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

--------------------

# TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 -t-háng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Trưởng

Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 896;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896,

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG

# Nguyễn Xuân Phúc

73

BAN CHỈ ĐẠO 896 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# KẾ HOẠCH

# Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896), Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 như sau:

# Phần I

# MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

# MỤC ĐÍCH

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

| Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

K

ế

t qu

ả

I. Công tác chu

ẩ

n b

ị

th

ự

c hi

ệ

n

Đề

án

Quy

ế

t

đị

nh s

ố

1348/Q

Đ

-

TTg

ngày 07/8/2013 c

ủ

a Th

ủ

t

ướ

ng Chính ph

ủ

phê duy

ệ

t

Danh sách thành viên Ban

Ch

ỉ

đạ

o, V

ă

n phòng Ban

Ch

ỉ

đạ

o

Quy

ế

t

đị

nh s

ố

245/Q

Đ

BC

-

Đ

896

ngày 31/10/2013 c

ủ

a Tr

ưở

ng

Ban Ch

ỉ

đạ

o ban hành Quy

ch

ế

ho

ạ

t

độ

ng c

ủ

a Ban Ch

ỉ

đạ

o

Quy

ế

t

đị

nh s

ố

2321/Q

Đ

-

BTP

ngày 19/9/2013 c

ủ

a B

ộ

tr

ưở

ng

B

ộ

T

ư

pháp phê duy

ệ

t Danh

sách thành viên tham gia

V

ă

n phòng Ban Ch

ỉ

đạ

o

Quy

ế

t

đị

nh c

ủ

a Tr

ưở

ng Ban

Ch

ỉ

đạ

o ban hành K

ế

ho

ạ

ch

tri

ể

n khai

Đề

án

C

ơ

quan

th

ự

c hi

ệ

n

-

Ch

ủ

trì: B

ộ

T

ư

pháp;

-

Ph

ố

i h

ợ

p: Các B

ộ

, ngành

có liên quan

-

Ch

ủ

trì: V

ă

n phòng Ban

Ch

ỉ

đạ

o;

-

Ph

ố

i h

ợ

p: thành viên

Ban Ch

ỉ

đạ

o

-

Ch

ủ

trì: B

ộ

T

ư

pháp;

-

Ph

ố

i h

ợ

p: B

ộ

Công an,

B

ộ

Ngo

ạ

i giao, B

ộ

Thông

tin và Truy

ề

n thông, V

ă

n

phòng Chính ph

ủ

-

Ch

ủ

trì: V

ă

n phòng Ban

Ch

ỉ

đạ

o;

-

Ph

ố

i h

ợ

p: Thành viên

Ban Ch

ỉ

đạ

o

Th

ờ

i gian

th

ự

c hi

ệ

n

T

ừ

15/6/2013

đế

n 15/7/2013

T

ừ

15/8/2013

đế

n 20/9/2013

T

ừ

15/8/2013

đế

n 30/8/2013

T

ừ

15/8/2013

đế

n 31/3/2014

STT N

ộ

i dung công vi

ệ

c

Xây d

ự

ng Quy

ế

t

đị

nh phê duy

ệ

t

Danh sách thành viên Ban Ch

ỉ

đạ

o,

V

ă

n phòng Ban Ch

ỉ

đạ

o

Xây d

ự

ng Quy ch

ế

ho

ạ

t

độ

ng c

ủ

a

Ban Ch

ỉ

đạ

o th

ự

c hi

ệ

n

Đề

án

Quy

ế

t

đị

nh Danh sách cán b

ộ

, công

ch

ứ

c tham gia V

ă

n phòng Ban Ch

ỉ

đạ

o

Xây d

ự

ng K

ế

ho

ạ

ch tri

ể

n khai th

ự

c

hi

ệ

n

Đề

án c

ủ

a Ban Ch

ỉ

đạ

o

1

2

3

4

# YÊU CẦU

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án.

- Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Các nội dung của Kế hoạch để triển khai nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án.

74

74

Ph

ầ

n II

N

Ộ

I DUNG VÀ PHÂN CÔNG TH

Ự

C HI

Ệ

N

| K ế t qu ả |  | Quy ế t đị nh phê duy ệ t K ế ho ạ ch tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án c ủ a B ộ , ngành | Quy ế t đị nh c ủ a B ộ tr ưở ng, Lãnh đạ o các c ơ quan thành l ậ p T ổ Công tác tri ể n khai Đề án c ủ a B ộ , c ơ quan | II. Hoàn thi ệ n c ơ s ở pháp lý cho vi ệ c c ấ p s ố đị nh danh cá nhân, C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | Lu ậ t H ộ t ị ch | Lu ậ t C ă n c ướ c công dân | Ngh ị đị nh s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Ngh ị đị nh s ố 90/2010/N Đ CP ngày 18 - tháng 8 n ă m 2010 c ủ a Chính ph ủ v ề C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng và các c ơ quan thông t ấ n, báo chí | Các B ộ , ngành | Các B ộ , c ơ quan có liên quan |  | - Ch ủ trì: B ộ T ư pháp; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , c ơ quan liên quan | - Ch ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , c ơ quan liên quan | ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T ừ n ă m 2014 đế n n ă m 2020 | T ừ 15/11/2013 đế n 31/3/2014 | T ừ 15/11/2013 đế n 31/3/2014 |  | - K ỳ h ọ p th ứ 7 tháng 5/2014 - K ỳ h ọ p th ứ 8 tháng 10/2014 | - K ỳ h ọ p th ứ 7 tháng 5/2014 - K ỳ h ọ p th ứ 8 tháng 10/2014 | Tháng 4/2014 - Ch |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | T ổ ch ứ c th ự c hi ệ n công tác truy ề n thông v ề Đề án và ho ạ t độ ng c ủ a Ban Ch ỉ đạ o | Xây d ự ng K ế ho ạ ch th ự c hi ệ n Đề án theo các nhi ệ m v ụ đượ c giao | Thành l ậ p T ổ công tác c ủ a các B ộ , c ơ quan có liên quan để tri ể n khai th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ |  | Trình Qu ố c h ộ i D ự án Lu ậ t H ộ t ị ch | Trình Qu ố c h ộ i D ự án Lu ậ t C ă n c ướ c | Trình Chính ph ủ D ự th ả o Ngh ị đị nh s ử a đổ i, b ổ sung m ộ t s ố đ i ề u c ủ a Ngh ị đị nh s ố 90/2010/N Đ - CP ngày tháng 8 n 18 ă m 2010 c ủ a Chính ph ủ v ề C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |
|  | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 |

75

75

| K ế t qu ả | Ngh ị đị nh v ề c ấ p, qu ả n lý và s ử d ụ ng s ố đị nh danh cá nhân | Ngh ị đị nh v ề c ậ p nh ậ t, chia s ẻ , khai thác thông tin dân c ư trên C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | Các v ă n b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t quy đị nh quy ch ế qu ả n lý và s ử d ụ ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; B ộ Công an; B ộ T ư pháp; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | Tháng 10/2014- Ch | Quý 3 n ă m 2015 | Theo l ộ trình quy đị nh trong Ngh ị quy ế t c ủ a Chính ph ủ | T ừ tháng 10 /2013 |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | Trình Chính ph ủ D ự th ả o Ngh ị đị nh v ề c ấ p, qu ả n lý và s ử d ụ ng s ố đị nh danh cá nhân | Trình Chính ph ủ D ự th ả o Ngh ị đị nh v ề c ậ p nh ậ t, chia s ẻ , khai thác thông tin dân c ư trên C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | So ạ n th ả o, trình c ấ p có th ẩ m quy ề n ban hành ho ặ c ban hành theo th ẩ m quy ề n các v ă n b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t quy đị nh quy ch ế qu ả n lý và s ử d ụ ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | T ổ ch ứ c các H ộ i ngh ị , H ộ i th ả o, T ọ a đ àm v ề C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư , s ố đị nh danh cá nhân; vai trò c ủ a C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư , s ố đị nh danh cá nhân trong vi ệ c đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân; k ế t n ố i, chia s ẻ thông tin gi ữ a C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư v ớ i các c ơ s ở d ữ li ệ u chuyên ngành thông qua s ố đị nh danh cá nhân; gi ả i pháp đẩ y nhanh ti ế n độ tri ể n khai và tính kh ả thi c ủ a Đề án |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 |

76

76

| K ế t qu ả | III. Xây d ự ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | D ự án kh ả thi C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |  | Quy ế t đị nh c ủ a B ộ tr ưở ng B ộ Công an phê duy ệ t K ế ho ạ ch tri ể n khai d ự án | Hoàn thi ệ n vi ệ c trang b ị ph ầ n c ứ ng, ph ầ n m ề m, máy móc, thi ế t b ị để xây d ự ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n |  | ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ Công an; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | Ch - ủ trì: B ộ Công an; Ph - ố i h ợ p: B ộ Thông tin và Truy ề n thông, B ộ T ư pháp, Ủ y ban nhân dân các c ấ p, các B ộ , ngành và c ơ quan, t ổ ch ứ c liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n |  | Tháng 3/2014 - Ch | T ừ tháng 4 /2014 đế n quý III n ă m 2015 | T ừ tháng 01 /2015 đế n tháng 12/2020 | T ừ tháng 6 /2015 đế n quý I n ă m 2016 |
| STT N ộ i dung công vi ệ c |  | Báo cáo Th ủ t ướ ng Chính ph ủ v ề D ự án kh ả thi C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | Th ự c hi ệ n các th ủ t ụ c b ả o đả m cho vi ệ c tri ể n khai xây d ự ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | Xây d ự ng k ế ho ạ ch th ự c hi ệ n và tri ể n khai D ự án | Xây d ự ng h ạ t ầ ng k ỹ thu ậ t ph ụ c v ụ vi ệ c xây d ự ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

77

77

| K ế t qu ả | Danh m ụ c tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t v ề tích h ợ p, k ế t n ố i và chia s ẻ d ữ li ệ u gi ữ a C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư v ớ i h ệ th ố ng thông tin c ủ a các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng | K ế ho ạ ch, Tài li ệ u h ướ ng d ẫ n | Quy ế t đị nh c ủ a Ch ủ t ị ch UBND t ỉ nh, thành ph ố tr ự c thu ộ c Trung ươ ng thành l ậ p Ban Ch ỉ đạ o |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: B ộ Thông tin và Truy ề n thông; - Ph ố i h ợ p: B ộ Công an, B ộ T ư pháp và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ Thông tin và Truy ề n thông; - Ph ố i h ợ p: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o | Các t ỉ nh, thành ph ố tr ự c thu ộ c Trung ươ ng | ủ trì: B ộ Công an Ph - ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Ngo ạ i giao, Ủ y ban nhân dân các c ấ p, các B ộ , ngành và c ơ quan, t ổ ch ứ c liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T ừ tháng 3 /2014 đế n tháng 6/2015 | Tháng 11/2015 | Tháng 10/2015. Đố i v ớ i các đị a ph ươ ng đượ c ch ọ n thí đ i ể m, thì th ờ i đ i ể m thành l ậ p Ban Ch ỉ đạ o s ẽ cùng v ớ i vi ệ c tri ể n khai thí đ i ể m | N ă m 2015 - Ch |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | L ự a ch ọ n Danh m ụ c tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t v ề tích h ợ p, k ế t n ố i và chia s ẻ d ữ li ệ u gi ữ a C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư v ớ i h ệ th ố ng thông tin c ủ a các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng | H ướ ng d ẫ n vi ệ c áp d ụ ng Danh m ụ c tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t v ề tích h ợ p, k ế t n ố i và chia s ẻ d ữ li ệ u gi ữ a C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư v ớ i h ệ th ố ng thông tin c ủ a các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng | Thành l ậ p Ban Ch ỉ đạ o t ạ i các t ỉ nh, thành ph ố tr ự c thu ộ c Trung ươ ng để ph ố i h ợ p v ớ i B ộ Công an tri ể n khai công tác nh ậ p d ữ li ệ u v ề dân c ư , c ấ p s ố đị nh danh cá nhân cho công dân ở các đị a ph ươ ng | T ậ p hu ấ n nh ậ p và khai thác s ử d ụ ng thông tin trên C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |

78

78

| K ế t qu ả | Hoàn thi ệ n vi ệ c nh ậ p thông tin vào C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư |  | IV. H ệ th ố ng hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | Tài li ệ u h ướ ng d ẫ n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: B ộ Công an - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp, B ộ Ngo ạ i giao, Ủ y ban nhân dân các đị a ph ươ ng. Ch - ủ trì: C ơ quan đă ng ký h ộ t ị ch. |  |  | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành liên quan | ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T - ừ n ă m 2016 đế n n ă m 2020 T - ừ n ă m 2016 |  |  | Tháng 12/2013 | Tháng 12/2013- Ch |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | Tri ể n khai nh ậ p thông tin vào C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư : | C - ơ quan Công an th ự c hi ệ n nh ậ p thông tin công dân để xác l ậ p s ố đị nh danh cá nhân đố i v ớ i tr ườ ng h ợ p công dân đă ng ký khai sinh tr ướ c ngày 01 tháng 01 n ă m 2016. C - ơ quan đă ng ký h ộ t ị ch ph ố i h ợ p v ớ i c ơ quan Công an th ự c hi ệ n nh ậ p thông tin cho công dân khi công dân đă ng ký khai sinh t ừ ngày 01 tháng n 01 ă m 2016 vào C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư để xác l ậ p thông tin v ề công dân và s ố đị nh danh cá nhân, c ấ p s ố đị nh danh cá nhân cho công dân t ừ khi đă ng ký khai sinh |  | Xây d ự ng tài li ệ u h ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n h ệ th ố ng hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | T ổ ch ứ c t ậ p hu ấ n th ự c hi ệ n h ệ th ố ng hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư cho các B ộ , ngành |
|  | 9 |  |  | 1 | 2 |

79

79

| K ế t qu ả | Báo cáo k ế t qu ả h ệ th ố ng hóa c ủ a các B ộ , ngành | V. Rà soát, đề xu ấ t ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | Tài li ệ u h ướ ng d ẫ n | K ế ho ạ ch, tài li ệ u t ậ p hu ấ n | Báo cáo k - ế t qu ả rà soát; - D ự th ả o Ngh ị quy ế t c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư thu ộ c ph ạ m vi ch ứ c n ă ng qu ả n lý c ủ a các B ộ , ngành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: Các B ộ , ngành; - Ph ố i h ợ p: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o. |  | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành liên quan | ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành liên quan | - Ch ủ trì: Các B ộ , ngành; - Ph ố i h ợ p: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T ừ tháng 12 /2013 đế n tháng 3/2014 |  | Tháng 10/2013 đế n tháng 3 /2014 | Tháng 4/2014 - Ch | T ừ tháng 5 /2014 đế n tháng 11/2014 |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | Th ự c hi ệ n vi ệ c h ệ th ố ng hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư trong ph ạ m vi ch ứ c n ă ng qu ả n lý c ủ a B ộ , ngành |  | Xây d ự ng tài li ệ u h ướ ng d ẫ n th ự c hi ệ n rà soát và đề xu ấ t ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | T ổ ch ứ c t ậ p hu ấ n th ự c hi ệ n rà soát và đề xu ấ t ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư cho các B ộ , ngành | Th ự c hi ệ n vi ệ c rà soát và đề xu ấ t ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư trong ph ạ m vi ch ứ c n ă ng qu ả n lý c ủ a B ộ , ngành |
|  | 3 |  | 1 | 2 | 3 |

80

80

| K ế t qu ả | Ý ki ế n c ủ a các c ơ quan, t ổ ch ứ c cá nhân |  | Ý ki ế n c ủ a Ban Ch ỉ đạ o đố i v ớ i D ự th ả o Ngh ị quy ế t c ủ a các B ộ , ngành | Báo cáo k - ế t qu ả rà soát; - D ự th ả o Ngh ị quy ế t c ủ a Chính ph ủ v ề ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư thu ộ c ph ạ m vi ch ứ c n ă ng qu ả n lý c ủ a các B ộ , ngành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: Các B ộ , ngành; - Ph ố i h ợ p: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o | ủ trì: Các B ộ , ngành | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o giúp Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Các thành viên Ban Ch ỉ đạ o, B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | ủ trì: Các B ộ , ngành; - Ph ố i h ợ p: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T ừ tháng 5 /2014 đế n tháng 11/2014 | Tháng 12/2014Ch | Tháng 11/2014 đế n tháng 3 /2015 | Tháng 4/2015 - Ch |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | Tham v ấ n, l ấ y ý ki ế n các c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân liên quan v ề d ự th ả o n ộ i dung ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | Trình Ban Ch ỉ đạ o d ự th ả o Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | Tham v ấ n, cho ý ki ế n v ề d ự th ả o Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư c ủ a các B ộ , ngành | Trình Chính ph ủ d ự th ả o Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 |

81

81

| K ế t qu ả | VI. Tri ể n khai th ự c hi ệ n các Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư đ ã đượ c Chính ph ủ thông qua | ế ho ạ ch tri ể n khai th ự c hi ệ n các Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa c ủ a các B ộ , ngành | o - Báo cáo t ổ ng h ợ p k ế t qu ả xây d ự ng K ế ho ạ ch c ủ a các B ộ , ngành; - V ă n b ả n đ ôn đố c | D ự th ả o các v ă n b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t | Ch ươ ng trình xây d ự ng lu ậ t, pháp l ệ nh và Ch ươ ng trình xây d ự ng v ă n b ả n c ủ a Chính ph ủ , Th ủ t ướ ng Chính ph ủ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n |  | ộ , ngành K | ă n phòng Ban Ch ỉ đạ | - Ch ủ trì: Các B ộ , ngành; - Ph ố i h ợ p: V ă n phòng Chính ph ủ và các B ộ , ngành liên quan | - Ch ủ trì: B ộ T ư pháp và V ă n phòng Chính ph ủ ; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n |  | Tháng 4/2015 Các B | Tháng 5/2015 V | T ừ 01/6/2015 đế n h ế t n ă m 2020 | T ừ 01/5/2015 đế n h ế t n ă m 2020 |
| STT N ộ i dung công vi ệ c |  | Xây d ự ng K ế ho ạ ch tri ể n khai th ự c hi ệ n các Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | T ổ ng h ợ p K ế ho ạ ch c ủ a các B ộ , ngành và đ ôn đố c tri ể n khai th ự c hi ệ n các Ngh ị quy ế t đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư trong giai đ o ạ n t ừ 2015 - 2020 | Tri ể n khai xây d ự ng d ự th ả o các v ă n b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t m ớ i, s ử a đổ i, b ổ sung, thay th ế để th ự c thi ph ươ ng án đơ n gi ả n hóa th ủ t ụ c hành chính, gi ấ y t ờ công dân và các c ơ s ở d ữ li ệ u liên quan đế n qu ả n lý dân c ư | Đề xu ấ t b ổ sung vào Ch ươ ng trình xây d ự ng lu ậ t, pháp l ệ nh; Ch ươ ng trình xây d ự ng v ă n b ả n c ủ a Chính ph ủ , Th ủ t ướ ng Chính ph ủ các v ă n b ả n để tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án này |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

82

82

| K ế t qu ả | C ơ s ở d ữ li ệ u ngành, l ĩ nh v ự c |  | T ổ ch ứ c m ộ t c ử a liên thông hi ệ n đạ i | VII. S ơ k ế t, t ổ ng k ế t, đ ánh giá vi ệ c tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án 896 | - Báo cáo k ế t qu ả th ự c hi ệ n Đề án trình Th ủ t ướ ng Chính ph ủ ; | - Báo cáo c ủ a B ộ , ngành v ề tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án g ử i Ban Ch ỉ đạ o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: Các B ộ , ngành; - Ph ố i h ợ p: B ộ Thông tin và Truy ề n thông; B ộ Công an, B ộ T ư pháp và các B ộ , ngành liên quan | Các B ộ , ngành, Ủ y ban nhân dân các c ấ p | ỉ đạ o: B ộ N ộ i v ụ ph ố i h ợ p v ớ i B ộ Thông tin và Truy ề n thông và các B ộ , ngành liên quan; - Th ự c hi ệ n: Các B ộ , ngành, Ủ y ban nhân dân các c ấ p |  | - Ban Ch ỉ đạ o: S ơ k ế t, t ổ ng k ế t đố i v ớ i toàn b ộ Đề án; - B ộ , ngành: S ơ k ế t, t ổ ng k ế t trong ph ạ m vi B ộ , ngành |  |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T ừ 01/5/2015 đế n h ế t n ă m 2020 | T ừ 01 /01/2016, theo l ộ trình xây d ự ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư | T ừ 01/01/2016- Ch |  | Tháng 12 hàng n ă m |  |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | Xây d ự ng các c ơ s ở d ữ li ệ u chuyên ngành ph ụ c v ụ công tác qu ả n lý c ủ a ngành, l ĩ nh v ự c | Th ự c hi ệ n khai thác thông tin t ạ i C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư để gi ả i quy ế t th ủ t ụ c hành chính cho công dân nh ằ m gi ả m thi ể u gi ấ y t ờ công dân ph ả i xu ấ t trình/n ộ p b ả n sao/n ộ p b ả n sao có ch ứ ng th ự c khi th ự c hi ệ n th ủ t ụ c hành chính | Đẩ y m ạ nh th ự c hi ệ n m ộ t c ử a hi ệ n đạ i để khai thác, s ử d ụ ng thông tin t ạ i C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia v ề dân c ư trong gi ả i quy ế t th ủ t ụ c hành chính |  | T ổ ch ứ c s ơ k ế t vi ệ c th ự c hi ệ n Đề án hàng n ă m |  |
|  | 5 | 6 | 7 |  | 1 |  |

83

83

| K ế t qu ả | - Báo cáo k ế t qu ả th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ trình Th ủ t ướ ng Chính ph ủ . | - Báo cáo c ủ a B ộ , ngành v ề tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án g ử i Ban Ch ỉ đạ o | - Báo cáo k ế t qu ả th ự c hi ệ n Đề án trình Th ủ t ướ ng Chính ph ủ ; | - Báo cáo c ủ a B ộ , ngành v ề tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án g ử i Ban Ch ỉ đạ o | VIII. Các ho ạ t độ ng khác ph ụ c v ụ vi ệ c tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án | Thông báo k ế t lu ậ n cu ộ c h ọ p | Báo cáo k ế t qu ả th ự c hi ệ n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | Ban Ch - ỉ đạ o (V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o tham m ư u): T ổ ng k ế t vi ệ c th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ ; - B ộ , ngành: T ổ ng k ế t vi ệ c th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ trong ph ạ m vi ch ứ c n ă ng qu ả n lý |  | - Ban Ch ỉ đạ o: S ơ k ế t, t ổ ng k ế t đố i v ớ i toàn b ộ Đề án; | - B ộ , ngành: S ơ k ế t, t ổ ng k ế t trong ph ạ m vi B ộ , ngành |  | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Thành viên Ban Ch ỉ đạ o; các B ộ , ngành; c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân có liên quan | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: B ộ Công an, B ộ Thông tin và Truy ề n thông, B ộ T ư pháp và các c ơ quan khác có liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | Đồ ng th ờ i v ớ i th ờ i đ i ể m k ế t thúc nhi ệ m v ụ |  | - Giai đ o ạ n 1: Tháng 12/2014 - Giai đ o ạ n 2: Tháng 12/2020 |  |  | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án | Th ự c hi ệ n theo l ộ trình c ủ a Đề án |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | T ổ ch ứ c t ổ ng k ế t vi ệ c th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ t ạ i Đề án |  | T ổ ch ứ c s ơ k ế t, t ổ ng k ế t theo giai đ o ạ n c ủ a Đề án |  |  | T ổ ch ứ c H ọ p Ban Ch ỉ đạ o th ườ ng k ỳ ho ặ c độ t xu ấ t theo yêu c ầ u c ủ a Tr ưở ng ban | L ấ y ý ki ế n các nhà khoa h ọ c, các chuyên gia v ề vi ệ c tri ể n khai Đề án, b ả o đả m hi ệ u qu ả , ti ế t ki ệ m và kh ả thi |
|  | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 2 |

84

84

| K ế t qu ả | ế t qu ả h ọ c t ậ p kinh nghi ệ m | Báo cáo k ế t qu ả th ự c hi ệ n | Báo cáo k ế t qu ả ki ể m tra | V ă n b ả n h ướ ng d ẫ n, đ ôn đố c các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng trong vi ệ c tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ban Ch ỉ đạ o Báo cáo k | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; Ph - ố i h ợ p: Vi ệ n Nghiên c ứ u cao c ấ p v ề Toán và Vi ệ n Toán h ọ c; các B ộ , ngành có liên quan | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Thành viên Ban Ch ỉ đạ o; các B ộ , ngành; c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân có liên quan | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Thành viên Ban Ch ỉ đạ o; các B ộ , ngành; c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân có liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | T ừ tháng 4 /2014 đế n tháng 4/2015 | T ừ tháng 9 n ă m 2013 đế n khi k ế t thúc Đề án | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | T ổ ch ứ c Đ oàn ra h ọ c t ậ p kinh nghi ệ m n ướ c ngoài trong vi ệ c tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án, C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia và vi ệ c qu ả n lý v ậ n hành C ơ s ở d ữ li ệ u này t ạ i m ộ t s ố qu ố c gia | Ph ố i h ợ p cùng Vi ệ n Nghiên c ứ u cao c ấ p v ề Toán và Vi ệ n Toán h ọ c thu ( ộ c Vi ệ n Hàn lâm khoa h ọ c và Công ngh ệ Vi ệ t Nam) để th ự c hi ệ n m ộ t s ố n ộ i dung có liên quan đế n vi ệ c tri ể n khai Đề án 896 | Ki ể m tra tình hình tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án | H ướ ng d ẫ n, đ ôn đố c vi ệ c tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 |

85

85

| K ế t qu ả |  |  |  |  |  | Ý ki ế n ch ỉ đạ o c ủ a Tr ưở ng ban v ề vi ệ c x ử lý khó kh ă n, v ướ ng m ắ c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C ơ quan th ự c hi ệ n | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Thành viên Ban Ch ỉ đạ o; các B ộ , ngành; c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ N ộ i v ụ ; - Ph ố i h ợ p: Các B ộ , ngành, Ủ y ban nhân dân các c ấ p | - Ch ủ trì: B ộ Tài chính; - Ph ố i h ợ p: B ộ T ư pháp và các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng có liên quan | - Ch ủ trì: B ộ K ế ho ạ ch và Đầ u t ư ; | - Ph ố i h ợ p: Các c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân có liên quan | - Ch ủ trì: V ă n phòng Ban Ch ỉ đạ o; - Ph ố i h ợ p: Thành viên Ban Ch ỉ đạ o; các B ộ , ngành; c ơ quan, t ổ ch ứ c, cá nhân có liên quan |
| Th ờ i gian th ự c hi ệ n | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án |  | Trong su ố t quá trình tri ể n khai Đề án |
| STT N ộ i dung công vi ệ c | Ph ố i h ợ p v ớ i các c ơ quan thông t ấ n báo chí truy ề n thông v ề Đề án | Phân b ổ ngu ồ n l ự c và b ả o đả m ch ế độ , chính sách cho nh ữ ng ng ườ i tr ự c ti ế p th ự c hi ệ n ho ạ t độ ng c ủ a Đề án | Cân đố i, b ố trí kinh phí chi th ườ ng xuyên đố i v ớ i các ho ạ t độ ng s ử d ụ ng kinh phí chi th ườ ng xuyên | Cân đố i, b ố trí ngân sách đầ u t ư phát tri ể n th ự c hi ệ n t ừ Ngân sách nhà n ướ c và huy độ ng các ngu ồ n tài chính cho vi ệ c xây d ự ng C ơ s ở d ữ li ệ u qu ố c gia |  | X ử lý các khó kh ă n, v ướ ng m ắ c c ủ a các B ộ , ngành, đị a ph ươ ng trong quá trình tri ể n khai th ự c hi ệ n Đề án |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |

86

86

87

# Phần III

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào nội dung và phân công thực hiện nêu tại Phần II, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại Bộ, ngành, địa phương mình và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc