| ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 401/QĐ-UBQGCPĐT | Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - TTgCP, các PTTg; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để thực hiện); - Lưu: VT, UBQGCPĐT (02b).VTA | CHỦ TỊCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBQGCPĐT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử)

| STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra | Cơ quan thực hiện | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ra mắt Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 9/2018 |  |
| 2 | Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025; cơ chế bảo đảm thực thi | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 9/2018 | Tổng hợp ý kiến dự thảo Nghị quyết và cơ chế bảo đảm thực thi |
| 3 | Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 10/2018 | Các Ban chỉ đạo được thành lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban |
| 4 | Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban | Các bộ, ngành, địa phương | Tháng 10/2018 | Các Kế hoạch được ban hành |
| 5 | Tổ chức cuộc họp về nguồn kinh phí (nguồn dự phòng, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, nguồn xã hội hóa, nguồn tài trợ từ nước ngoài...) bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến 2025. | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng Chính phủ; | Tháng 10/2018 | Thông báo kết luận cuộc họp |
| 6 | Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 10/2018 | Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định |
| 7 | Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 10/2018 | Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định |
| 8 | Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Công an chủ trì xây dựng | Tháng 10/2018 | Cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Nghị định |
| 9 | Cho ý kiến về Đề án về hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ (eCabinet) | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 10/2018 | Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án |
| 10 | Cho ý kiến về Đề án cổng Dịch vụ công quốc gia | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 10/2018 | Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án |
| 11 | Cho ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 10/2018 | Tổng hợp ý kiến về dự thảo Nghị định |
| 12 | Cho ý kiến về Đề án về giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 11/2018 | Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án |
| 13 | Cho ý kiến về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Nội vụ | Tháng 11/2018 | Tổng hợp ý kiến về dự thảo Đề án |
| 14 | Cho ý kiến về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 11/2018 | Tổng hợp ý kiến về dự thảo Khung kiến trúc |
| 15 | Cho ý kiến về việc xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,... | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 11/2018 | Tổng hợp ý kiến về nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu |
| 16 | Tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Bộ Công an | Tháng 11/2018 | Thông báo Kết luận cuộc họp |
| 17 | Tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban; | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Tháng 11/2018 | Thông báo Kết luận cuộc họp |
| 18 | Cho ý kiến về Đề án về hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation) | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 12/2018 | Tổng hợp ý kiến về Đề án |
| 19 | Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử/ Kiến trúc Chính quyền điện tử phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Các bộ, ngành, địa phương | Từ nay đến cuối năm 2018 | Chỉ đạo, đôn đốc các Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương thực hiện |
| 20 | Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Các bộ, ngành, địa phương | Từ nay đến cuối năm 2018 | Hoàn thành kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử |
| 21 | Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Các bộ, ngành, địa phương | Từ nay đến cuối năm 2018 |  |
| 22 | Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ đến 2020 | Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử | Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch Ủy ban | Văn phòng Chính phủ | Tháng 12/2018 | Họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử |