| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1504/KH-UBND | Quảng Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bản tỉnh Quảng Bình, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất.

1.2. Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các nội dung nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

3. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.

4. Củng cố, kiện toàn, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.

5. Tổ chức, kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

6. Rà soát, thực hiện việc kiểm định đối với đập, hồ chứa thủy lợi

7. Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi rà soát, thực hiện việc lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, hệ thống thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với đập, hồ chứa thủy lợi có quy mô lớn và có nguy cơ sự cố cao.

8. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi.

9. Xây dựng đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ.

10. Rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn.

11. Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, quyết định việc tích nước đảm bảo an toàn đối với đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Tỉnh quản lý.

12. Rà soát, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

13. Đề xuất các nguồn lực, quỹ phòng chống thiên tai, dự phòng ngân sách tỉnh, các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm; bố trí kinh phí để thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

14. Lập, phê duyệt và kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa nước.

15. Kiểm tra việc chấp hành quy trình vận hành xã lũ và điều tiết hồ chứa được theo phê duyệt của có thẩm quyền.

16. Lập, phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn cho đập và Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập.

17. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý chặt chẽ năng lực của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công đập, hồ chứa nước để nâng cao chất lượng công trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát các dự án đập, hồ chứa nước chưa triển khai xây dựng, kiên quyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

| Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT; (B/c) - Bộ Công Thương; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Chi cục Thủy lợi; - C.ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi; - Lưu: VT, CVNN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Ngân |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Kế hoạch số: 1504 /KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh)

| TT | NỘI DUNG NHIỆM VỤ | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | SẢN PHẨM | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành liên quan; các địa phương, đơn vị | Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh | Đã thực hiện |
| 2 | Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. | Sở Nông nghiệp và PTNT/Sở Công Thương | Công ty TNHH MTV KTCTTL, UBND cấp huyện | Các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 3 | Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. | Sở Nông nghiệp và PTNT/Sở Tư pháp | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan | Văn bản quy phạm pháp luật | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 4 | Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước; UBND cấp huyện | Các lớp tập huấn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 5 | Kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa, lũ và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố. | Sở Nông nghiệp và PTNT/Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi, UBND cấp huyện | Văn bản báo cáo UBND tỉnh, Văn bản chỉ đạo các Địa phương, chủ đập | Thường xuyên |
| 6 | Rà soát, thực hiện việc kiểm định đối với đập, hồ chứa thủy lợi. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi, UBND cấp huyện | Kết quả kiểm định | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 7 | Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi rà soát, thực hiện việc lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, hệ thống thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với đập, hồ chứa thủy lợi có quy mô lớn và có nguy cơ sự cố cao. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi, UBND cấp huyện | Các thiết bị được lắp đặt | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 8 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công ty TNHH MTV KTCTTL, UBND cấp huyện | Cơ sở dữ liệu | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 9 | Xây dựng đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan | Quyết định của UBND tỉnh | 30/9/2018 |
| 10 | Rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi, UBND cấp huyện | Các văn bản báo cáo cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp &PTNT | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 11 | Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, quyết định việc tích nước đảm bảo an toàn đối với đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Tỉnh quản lý | Sở Nông nghiệp &PTNT và UBND các huyện TP,TX theo phân cấp quản lý nhà nước về an toàn đập | Đơn vị quản lý khai thác công trình | Văn bản chỉ đạo, báo cáo | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 12 | Rà soát, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các đơn vị liên quan | Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 13 | Đề xuất các nguồn lực để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm; bố trí kinh phí để thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các đơn vị liên quan | Quyết định của UBND tỉnh | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 14 | Lập, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước | Đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước | Các đơn vị liên quan | Quyết định phê duyệt | Hàng năm |
| 15 | Kiểm tra việc chấp hành quy trình vận hành xã lũ và điều tiết hồ chứa được theo phê duyệt của có thẩm quyền | Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND cấp huyện theo phân cấp quản lý nhà nước về an toàn đập | Đơn vị quản lý khai thác công trình | Văn bản chỉ đạo, báo cáo | Năm 2018 và các năm tiếp theo |
| 16 | Lập, phê duyệt phương án PCLB bảo đảm an toàn cho đập và Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập. | Đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước | Các đơn vị liên quan | Quyết định phê duyệt | Hàng năm |
| 17 | Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan | Báo cáo | Hàng năm |